REPUBLIQUE OF CAMEROON

_____________

Peace-Work-Fatherland

______________

Institut Universitaire Saint Jean

_____________

Département Informatique & Génie Logiciel

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

_____________

Paix-Travail-Patrie

______________

Institut Universitaire Saint Jean

_____________

Département Informatique & Génie Logiciel

| Nom | Rôle |
| --- | --- |
| Cours : Système d’exploitation Rapport Technique : Re implémentation de la commande PMAP |  |

Membres du groupe

- TAGUIWA KAMDEM Boris

- ELLA Jenny Lindsay Andrea

- NGASSA KAMGA Bradley Sullivan

- BESSIKE TCHEUFFA Samuel Leonard

- TSOFACK NGUE Sorel Yvana

Sous la supervision de :

M. Emmanuel NGUIMBUS

Année académique : 2025–2026

Table des matières

1. Introduction	3

2. Contexte du projet	4

2.1 Paramètres du projet	4

2.2 Objectifs pédagogiques	4

3. Spécifications et besoins	5

3.1 Options obligatoires à implémenter	5

3.2 Format de sortie attendu	5

4. Architecture générale du système	6

4.1 Composants modulaires	6

4.2 Diagramme d'architecture	6

5. Implémentation par module	7

5.1 Module procfs.c (TSOFACK & ELLA)	7

Structures de données	7

Fonctions implémentées	7

5.2 Module options.c (TAGUIWA)	7

Fonction principale	7

5.3 Module format.c (BESSIKE)	7

Fonctions implémentées	7

5.4 Module main.c (TAGUIWA)	7

Algorithme principal	8

6. Répartition des tâches et responsabilités	9

6.1 Planning de développement (8 semaines)	9

7. Tests et validation	10

7.1 Tests unitaires (test_procfs.c)	10

7.2 Tests d'intégration	10

7.3 Analyse mémoire Valgrind	10

7.4 Cas d'erreur gérés	10

8. Résultats et état d'avancement	11

8.1 État des modules	11

8.2 Exemple de sortie	11

9. Difficultés rencontrées et solutions	12

10. Conclusion et perspectives	13

# Introduction

Ce rapport technique documente le développement du projet mypmap, réalisé dans le cadre du cours de Systèmes d'Exploitation dispensé en Ing3 SRT à l'Institut Universitaire Saint Jean. Le projet consiste à réimplémenter la commande Linux pmap (Process Memory Map) en langage C.

Pmap permet d'afficher la carte mémoire d'un processus Linux, c'est-à-dire l'ensemble des zones mémoire qu'il utilise. Cette commande est indispensable pour le diagnostic des fuites mémoire, l'audit de sécurité et l'optimisation des performances.

Le projet a été réalisé par une équipe de 5 étudiants sur 8 semaines, avec un dépôt GitHub public et une architecture modulaire.

# 2. Contexte du projet

## 2.1 Paramètres du projet

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du projet | Mypmap |
| Commande originale | pmap (linux) |
| Langage | C |
| Environnement | Linux |
| Durée | 8 semaines |
| Équipe | 5 étudiants en Ing3 SRT |
| Livraison | Code source sur GitHub public |
| Cours | Systèmes d'Exploitation |

## 2.2 Objectifs pédagogiques

- Maîtriser la programmation système en C : appels système, gestion mémoire dynamique, manipulation de fichiers.

- Comprendre le système de fichiers /proc : structure, contenu, utilisation pour l'introspection du noyau.

- Implémenter un parseur robuste : extraction de données structurées depuis des fichiers texte.

- Gérer les options en ligne de commande : parsing d'arguments fidèle à la commande originale.

- Adopter les bonnes pratiques : gestion d'erreurs, tests, documentation, versionnement Git.

- Travailler en équipe : coordination, revue de code, intégration, résolution de conflits.

# 3. Spécifications et besoins

## 3.1 Options obligatoires à implémenter

| Option | Description | Source /proc | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| (Défaut) | Affichage standard | /proc/PID/maps | P1 |
| -x | Mode étendu (RSS, Dirty) | /proc/PID/smaps | P1 |
| -X | Mode très étendu (tous champs smaps) | /proc/PID/smaps | P1 |
| -d | Mode périphérique | /proc/PID/maps | P2 |
| -q | Mode silencieux (supprime les en-têtes) | — | P2 |
| -A | Filtre par plage d'adresses | /proc/PID/maps | P2 |
| -p | Chemin absolu des fichiers | /proc/PID/maps | P2 |
| -c | Lit la configuration par défaut existant | /proc/PID/maps | P3 |
| -C | Lit la configuration depuis un fichier spécifié | /proc/PID/maps | P3 |
| -help | Affiche l’aide | ___ | P3 |
| -xx | Affiche tout ce que le noyau fournit | /proc/PID/smaps | P2 |
| -version | Affiche la version du programme | ____ | P3 |
| -k | Utilise les noms fournis par le noyau au lieu de [anon] | /proc/PID/maps | P2 |
| -n | Crée un nouveau fichier de configuration par défaut | /proc/PID/maps | P3 |
| -N | Crée un fichier de configuration vers un fichier spécifié | /proc/PID/maps | P3 |

## 3.2 Exemple de format de sortie attendu

Mode standard (pmap 425) :

425 :   /bin/bash

Address                      Kbytes    Mode Mapping

00005f0a4cbe000       192K	 r----    bash

5f0a42cbe000             926K        r----    bash

7fffbeebf000              132K        rw--- [anon]

Total KB                      1250K

Mode étendu (pmap -x 425) :

425 :   /bin/bash

Address                     Kbytes      RSS     Dirty Mode Mapping

5f0a42cbe000              192         184        0        r----     bash

00007e46484000         44            32         32     rw---    libc.so.6

Total KB                        236         216        32

# 4. Architecture générale du système

## 4.1 Composants modulaires

Mypmap est organisé en 4 modules C indépendants, avec une séparation claire des responsabilités :

| Module | Responsabilité |
| --- | --- |
| Main.c | Point d'entrée, coordination des modules |
| Options.c | Analyse et valide les options CLI |
| Procfs.c | Lecture et parsing de /proc/PID/maps et /proc/PID/smaps |
| Format.c | Formatage et affichage des résultats selon les modes |
| Test_procfs.c | Tests unitaires des fonctions procfs avec assert () |

## 4.2 Diagramme d'architecture

# 5. Implémentation par module

## 5.1 Module procfs.c (TSOFACK & ELLA)

Responsable : Lecture et parsing des fichiers /proc/PID/maps et /proc/PID/smaps. C'est le cœur du projet.

### Fonctions implémentées

- read_proc_info () : Lit le nom et la commande du processus depuis /proc/PID/status et /proc/PID/cmdline

- read_maps () : Ouvre /proc/PID/maps et lit chaque ligne

- Parse_maps_line () : Découpe une ligne en champs grâce à sscanf ()

- Append_entry () : Ajoute une MapEntry dans le tableau dynamique (realloc si nécessaire)

- Free_table () : Libère proprement toute la mémoire allouée

## 5.2 Module options.c (TAGUIWA)

Responsable : Parsing et validation des options de la ligne de commande. C’est le chef d’orchestre de la ligne de commande. Elle transforme les arguments texte en décision binaires utilisable par tous les autres modules.

### Fonction principale

- parse_options () : Analyse les flags (-x, -X, -d, -q, -p, -A Lo, hi, --help, --version), lit les arguments et remplit la structure Options puis valide les valeurs.

## 5.3 Module format.c (BESSIKE)

Responsable : Formatage et affichage des résultats selon les modes.

### Quelques fonctions implémentées

- Print_standard () : Affiche le mode par défaut (4 colonnes : Address, Kbytes, Mode, Mapping)

- Print_extended () : Affiche le mode -x (6 colonnes, ajout RSS et Dirty)

- Print_device () : Affiche le mode -d (6 colonnes, ajout Device et Offset)

- Print_output () : Chef d'orchestre qui sélectionne la bonne fonction selon les options

## 5.4 Module main.c (TAGUIWA)

Responsable : Point d'entrée et coordination globale.

### Algorithme principal

### Main

### |-- parse_options () : valide les arguments

### |--Pour chaque PID :

### |   |-- read_proc_info () : lire nom et commande

### |   |-- read_maps () : lire les zones mémoires

### |   |-- read_smaps ()

### |   |-- print_output () : Affiche selon le mode

### |   |--free_table () : libère la mémoire

### | return 0 ;

# 6. Répartition des tâches et responsabilités

| Membre | Modules assignés | Responsabilités supplémentaires |
| --- | --- | --- |
| TAGUIWA KAMDEM Boris | Architecture générale, main.c, options.c | Coordination équipe, revues de code |
| ELLA Jenny Lindsay Andrea | Procfs.c (read_maps, parse_maps_line) | Lecture /proc, parsing |
| NGASSA KAMGA Bradley | Procfs.c (smaps), modes -x, -X et -XX | Enrichissement données RSS/PSS |
| BESSIKE TCHEUFFA Samuel | Format.c (affichage), options -d, -q, -p, -A, -n etc. | Formatage et options avancées |
| TSOFACK NGUE Sorel Yvana | Procfs.c, Tests unitaires, documentation | QA, rapport technique, GitHub |

## 6.1 Planning de développement (8 semaines)

| Semaine | Phase | Tâches principales |
| --- | --- | --- |
| S1 | Analyse & Environnement | Étude pmap, installation Linux, création repo, définition architecture |
| S2 | Module procfs – maps | Implémentation read_maps, parsing sscanf |
| S3 | Module format – standard | Implémentation print_standard, validation diff |
| S4 | Module procfs – smaps | Implémentation read_smaps, modes -x |
| S5 | Options avancées | Implémentation -X, -d, -q, -p, -A, -n, -N, -h etc. |
| S6 | Robustesse & Tests | Tests intégration, correction bugs, Valgrind |
| S7 | Documentation | Dossier analyse, rapport technique, README |
| S8 | Livraison & Démo | Finalisation, publication GitHub, présentation |

# 7. Tests et validation

## 7.1 Tests unitaires (test_procfs.c)

7 tests unitaires valident le module procfs :

| N° | Fonction | Cas testé | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Test_ligne_normale | Ligne avec fichier /bin/bash | PASS |
| Test 2 | Test_ligne_anonyme | Zone mémoire sans nom | PASS |
| Test 3 | Test_ligne_stack | Zone [stack] | PASS |
| Test 4 | Test_ligne_heap | Zone [heap] | PASS |
| Test 5 | Test_append_entry | Agrandissement tableau | PASS |
| Test 6 | Test_read_proc_info | Lecture infos processus | PASS |
| Test 7 | Test_read_maps | Lecture /proc/PID/maps | PASS |

## 7.4 Cas d'erreur gérés

| Cas | Détection | Action |
| --- | --- | --- |
| PID invalide | Strtol () + vérif | Message + exit (1) |
| PID inexistant | Fopen () NULL | Erreur + exit (1) |
| Droits insuffisants | EACCES | Permission refusée |
| Ligne malformée | Sscanf () < 6 | Ignorer ligne |

# 8. Résultats et état d'avancement

## 8.1 État des modules

| Module | Fonctions | État |
| --- | --- | --- |
| Procfs.c | Read_maps, parse_maps_line, append_entry, read_proc_info, free_table | ✓ Complet |
| Options.c | Parse_options, free_options | ✓ Complet |
| Format.c | Print_standard, print_extended, print_device, print_output | ✓ Complet |
| Main.c | Coordination modules, flux principal | ✓ Complet |
| Tests | 7 tests unitaires + intégration | ✓ Tous passent |
| GitHub | Repository public | ✓ Publié |

# 9. Difficultés rencontrées et solutions

| Difficulté | Problème | Solution |
| --- | --- | --- |
| Authentification GitHub | Git refusait le mot de passe | Création Personal Access Token (PAT) |
| Tableau dynamique | Nombre de zones inconnu a priori | Utilisation realloc () avec capacité doublée |
| Permissions /proc | Certains processus non accessibles | Vérification systématique fopen () et gestion erreurs |

# 10. Conclusion et perspectives

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les 6 étapes du Génie Logiciel : analyse des besoins, conception modulaire, programmation système en C, tests unitaires et d'intégration, déploiement sur GitHub, et maintenance.

Résultats obtenus :

- Module procfs : 5 fonctions robustes pour lire et parser /proc/PID/maps

- 7 tests unitaires passants avec 100% de couverture

- 13 options implémentées (défaut, -x, -X, -d, -q, -A, -p, -n, -N, -c, -C, --help, --version)

- Code source publié sur GitHub : github.com/OpenSecureFoundation/mypmap

Leçons retenues :

- L'importance de vérifier systématiquement les retours de fopen (), malloc (), realloc ()

- La gestion mémoire en C demande de la rigueur : chaque malloc doit avoir son free ()

- Les tests unitaires permettent de détecter rapidement les bugs

- Le travail en équipe avec Git nécessite coordination et communication

Perspectives d'évolution :

- Support JSON pour intégration dans des pipelines de monitoring

- Option --pid-name pour rechercher par nom de processus

- Mode Watch (-w) pour affichage périodique comme top

- Tests automatisés en CI/CD (GitHub Actions)

- Compatibilité MacOs/BSD via vm_read ()